## Phần 1 - Hai hướng gán nhãn MoSCoW

- Cách 1: Chiều theo chiến dịch kinh doanh (Marketing-Driven)

  - Mô tả: Đặt ưu tiên cao nhất cho các yêu cầu giao diện, hình ảnh phục vụ sự kiện để chiều lòng Marketing và các bên kinh doanh.

- Cách 2: Quản trị rủi ro & Giá trị cốt lõi (Value & Risk-Driven)

  - Mô tả: Ưu tiên xử lý dứt điểm lỗi tài chính, tính năng cốt lõi của giao dịch; các hạng mục giao diện hoặc tiện ích phụ sẽ xếp sau.

## Phần 2 - So sánh nhanh 2 cách gán nhãn

| Tiêu chí so sánh | Cách 1: Hướng theo Kinh doanh | Cách 2: Hướng theo Giá trị & Rủi ro |
| --- | --- | --- |
| Tính khách quan khi các bộ phận tranh chấp | (-) Dễ bị chi phối bởi áp lực nội bộ, thiếu dữ liệu đánh giá rủi ro kỹ thuật và tài chính thực tế. | (+) Dựa trên tiêu chí thực tế về rủi ro tiền bạc/pháp lý, giúp PO dễ dàng từ chối các yêu cầu cảm tính. |
| Bảo vệ hạng mục tối quan trọng (#1) | (-) Việc sửa lỗi sai cước có thể bị đẩy xuống nhóm dưới nếu nhường chỗ cho giao diện chiến dịch. | (+) Đưa hạng mục sửa lỗi hiển thị sai cước (#1) lên nhóm Must đầu tiên vì liên quan trực tiếp đến uy tín và tiền của khách hàng. |

## Phần 3 - Lựa chọn phương án và Chốt danh sách Sprint

### Lựa chọn:

Chúng ta chọn Cách 2 để đảm bảo RikkeiGo vận hành an toàn, minh bạch tài chính và sử dụng hiệu quả quỹ 10 điểm của đội trong Sprint.

### Bảng gán nhãn MoSCoW chi tiết cho 6 hạng mục:

| STT | Hạng mục | Điểm | Nhãn | Lý do cho bản phát hành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi | 2 | Must | Đang làm sai tiền khách, phải vá ngay để tránh khiếu nại và mất uy tín. |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | 2 | Must | Đây là cốt lõi của chương trình "Tháng khuyến mãi", thiếu cái này coi như hỏng chiến dịch. |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay | 3 | Should | Rất tiện nhưng khách vẫn dùng tiền mặt được, có thể linh hoạt nếu thiếu giờ. |
| 4 | Hẹn giờ đặt xe trước | 3 | Won't | Tính năng nâng cao, không đủ sức chứa trong giới hạn 10 điểm của Sprint này. |
| 5 | Chat với tài xế | 3 | Could | Hữu ích nhưng khách vẫn có thể gọi điện trực tiếp, tạm hoãn lại được. |
| 6 | Giao diện trang trí khuyến mãi | 2 | Should | Giúp sinh động sự kiện nhưng không có thì hệ thống vẫn chạy bình thường. |